PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Huỳnh Thị Ánh Hồng | Mã sinh viên | N25DTCN023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là quản lý nhân lực, tôi muốn quản lý đội ngũ nhân sự và hồ sơ bệnh nhân, để dễ quản lý và theo dõi. |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem lịch thăm khám được phân công để biết thời gian và bệnh nhân cần chăm sóc và theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo để tôi dễ theo dõi chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story quá lớn vì gộp nhiều chức năng hư phân công lịch, theo dõi chỉ số sinh tồn và tự đọng chấm điểm, khó hoàn thành trong một sprint. |
| Testable | Chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm tra việc theo dõi chỉ số sinh tồn và chấm điểm đánh giá. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem lịch thăm khám được phân công để biết thời gian và bệnh nhân cần chăm sóc. |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem chỉ số sinh tồn của bệnh nhân từ thiết bị deo để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Chức năng cần thiết để hệ thống có theer thực hiện quy trình cơ bản. |
| US-02 | Must have | Chức năng cần thiết để phan công lịch thăm khám cho điều dưỡng. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng A đã đăng nhậo vào phiếu thăm khám TK-001 được phân công cho điều dưỡng A. | Điều dưỡng A mở phiếu thăm khám TK-001. | Hệ thống hiển thị phiếu thăm khám TK-001 hợp lệ, bao gồm thông tin bệnh nhân, thời gian và nội dung chăm sóc cần thăujc hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| - (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo không có quyền xem phiếu thăm khám này. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Chức năng tương đối đơn giản, ít công việc và rủi ro |
| US-02 | 5 SP | Cần thêm công việc xử lí phân công lịch thăm khám và kiểm tra thông tin liên quan |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên thảo luận lý do chệnh lệch giữa các ước lượng, đặc biệt là 5 với 21. Sau khi thosng nhất cách hiểu về công việc cả 5 Developers tiến hành ước lượng lại cho đến khi đạt đueojc sự đồng thuận hợp lý.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24+26 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?